技术架构与选型建议

Machining ERP · 定制化制造业数字化管理系统

适用规模：约 400 名员工 · 300 台设备 · 商业产品化前提（可对外销售、分工团队）

含：分层编程语言选型 · 数据库与中间件 · 团队与接口 · 财务与老板 AI 问答（DeepSeek）方案

版本：V1.0

日期：2026年7月11日

对应基线：《制造业ERP软件规划方案 V1.2》—— 补充“开发语言/数据库/云平台”一节

# 一、文档说明与范围

本文件在《制造业ERP软件规划方案 V1.2》基础上，补充其明确“尚未确定具体开发语言、数据库、云平台”的一节，给出一套面向本项目的技术架构与编程语言选型建议。范围前提为：作为可对外销售的商业级制造业 ERP 产品来建设，由一支有分工的研发团队实施；同时兼顾本公司自身的落地规模（约 400 名员工、300 台设备）。

本建议是工程判断，非唯一答案。最终选型应结合团队现有技能、招聘可行性、交付周期与总拥有成本（TCO）综合确定；语言与框架的具体版本以立项时的官方 LTS 为准。

# 二、总体架构原则

模块化单体起步，按需拆服务：以本公司 400 人/300 设备的规模，核心应先做“模块化单体（modular monolith）”——一个后端应用内按进销存/财务/品质/生产清晰分包、共享一个事务边界；只有 MES 实时、设备接入、AI 分析这类天然独立的部分才先行拆为独立服务。避免过早微服务化，防止跨模块的财务勾稽与批次追溯退化成分布式事务。

两门主力 + 三门特种兵：Java 与 TypeScript 覆盖 70–80% 的模块与工程师；Python、Go、C++/C# 只在被特定场景逼出来的地方使用，每种都锁在一个明确的服务边界内，不满地铺开。

契约优先（Contract-First）：服务之间用 OpenAPI（REST）或 gRPC + Protobuf 定义接口，语言异构由契约屏蔽；一个工程师日常只在自己组的一门语言里工作。

账本单一可信：财务、库存、成本等“真金白银”的写操作只允许在核心领域后端发生，其它语言的服务对这些数据只读或提交草稿走审批（与 V1.2 “AI 默认只读”一致）。

产品化要求隔离多租户与配置：作为对外销售的产品，从第一天就要把租户隔离、参数化配置、权限模型、审计作为一等公民，而不是后补。

# 三、分层编程语言选型

下表按架构层给出推荐语言、备选与理由。这是本建议的核心。

| 层 / 组件 | 推荐语言 | 备选 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心领域后端 （财务/总账/成本/供应链/订单/库存/MRP） | Java (Spring Boot)/Kotlin | C#/.NET | 系统账本；重事务一致性与复杂领域建模，生态最全、ERP 人才池最大 |
| 平台/低代码引擎、元数据、工作流、权限 | Java | Kotlin | 平台层需长期稳定、可扩展、可二开，Java 框架生态最合适 |
| API 网关 / BFF 聚合层 | TypeScript (NestJS) | Java | 贴着前端聚合数据，与前端同语言省协作成本 |
| Web 操作端 / 配置端 | TypeScript + Vue | React | 国内 ERP 主流 Vue，招人与组件生态顺；React 亦可 |
| 客户/供应商门户、移动端、小程序 | TypeScript (Next.js/uni-app/Taro) | Flutter | 门户与小程序 TS 通吃；跨端 App 可选 Flutter |
| MES 车间实时 （扫码报工/看板/Andon/WebSocket） | Go | Java | 高并发低延迟、连接多；Go 部署轻、省资源 |
| 设备接入 / IoT 边缘网关 （300 台，OPC-UA/Modbus/MQTT） | Go 或 C# 驱动层偶尔 C/C++ | Rust | 工业协议、实时、贴硬件；C# 的 OPC-UA 栈成熟 |
| APS 有限产能排程 / 优化求解 | C++ 内核 + Java/Python 封装 | Java | 重计算优化，主流求解器 OR-Tools 为 C++，上层封装调用 |
| BI / 报表引擎 / 数仓 ETL | Python + SQL 大数据用 Spark | Java | 数据清洗、指标计算、ETL 是 Python 主场 |
| AI 智能问答 / 质量根因 / 预测 | Python | — | LLM 编排与机器学习生态只有 Python 能打（见第七章） |
| 基础设施 / DevOps / CLI / K8s Operator | Go | — | 云原生工具链母语 |

## 3.1 主语言：Java 管账本，TypeScript 管界面

核心财务、供应链、成本必须在同一语言、同一事务边界内稳定运行，Java 是商业 ERP 里最保守也最正确的选择（用友 NC/U9、金蝶苍穹皆为 Java）。前端、门户与 BFF 全部 TypeScript，一门语言从浏览器贯到聚合层。这两门覆盖大部分模块与大部分工程师。

## 3.2 特种兵：Go / Python / C++ 各守一摊

Go 只出现在车间实时与设备/基础设施——高并发、轻量、贴网络硬件，正好是其舒适区，且不污染核心领域代码。

Python 只出现在“数据与智能”一端（BI/ETL 与 AI 问答），做成独立服务挂在核心旁，绝不写财务事务。

C++/C# 是被逼出来的，仅用于两个硬骨头：APS 求解器内核与工业设备协议驱动，这两处最需专才，不勉强并入主语言。

# 四、数据库、中间件与基础设施

| 用途 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 联机交易 OLTP（主库） | PostgreSQL | 财务/供应链/库存主库；强事务、开源免许可，可满足本规模 |
| 联机分析 OLAP / 报表 | ClickHouse 或 Apache Doris | 驾驶舱、明细分析、大表聚合，与主库分离避免拖慢交易 |
| 缓存 / 分布式锁 | Redis | 会话、热点数据、库存扣减辅助 |
| 消息 / 事件总线 | Kafka（或 RabbitMQ） | 业务事件、MES 实时流、异步解耦与审计 |
| 搜索 / 日志 | Elasticsearch / OpenSearch | 单据检索、全文、日志与审计查询 |
| 设备时序数据 | TimescaleDB 或 InfluxDB | 300 台设备的实时采集、OEE、停机曲线 |
| 对象存储 | MinIO / 云 OSS | 图纸、单据、附件、报表快照 |
| 容器与编排 | Docker + Kubernetes | 多服务部署、弹性、灰度；本地或私有云均可 |
| 可观测 / CI-CD | Prometheus+Grafana / GitLab CI 或 GitHub Actions | 监控告警、自动化构建与发布 |

规模说明：400 人、300 设备属于中型离散制造，上述组件单集群即可承载，无需一上来就上多数据中心或重型大数据平台；ClickHouse/时序库/Kafka 可按模块上线节奏逐步引入。

# 五、团队划分与语言映射

语言边界正好对应团队边界，一个组一门主语言：

| 团队 | 主语言 | 负责范围 |
| --- | --- | --- |
| 领域后端组 | Java / Kotlin | 财务、供应链、成本、订单、MRP 核心账本 |
| 平台/中间件组 | Java + Go | 元数据、权限、工作流、API 网关、基础中间件 |
| 前端组 | TypeScript + Vue | ERP 操作端、配置端、客户/供应商门户、移动端 |
| MES / IoT 组 | Go + C# | 车间执行、扫码报工、设备接入、时序采集 |
| 数据与 AI 组 | Python | BI/报表、ETL、财务与老板 AI 问答（DeepSeek） |
| 测试 / DevOps | TypeScript + Go | 自动化测试、CI/CD、K8s、可观测、发布 |

# 六、服务间接口与集成

对外/对前端：REST + OpenAPI，稳定、易调试、门户和第三方好对接。

内部高频/强类型调用：gRPC + Protobuf（如核心后端 ↔ MES ↔ AI 服务），跨语言契约清晰、性能好。

异步与事件：Kafka 事件（订单变更、报工完成、检验判定、库存变动），用于解耦、审计与实时看板；AI/BI 侧只订阅只读。

AI 服务边界：AI 问答服务通过受控接口读取指标/单据，任何写回只生成草稿并走原审批流（与 V1.2 “AI 默认只读”原则一致）。

# 七、财务与老板 AI 问答方案（DeepSeek）

这是本项目的差异化诉求（V1.2 的 AIX Epic）：财务与老板用自然语言问经营数据，要求原因下钻、情景模拟，且回答必须带单据/口径引用、按权限隔离、留审计。下面给出以 DeepSeek API 为大脑的落地方案与软件推荐。

## 7.1 需求本质：这是“问数据 + 问文档 + 编排”三件事

问结构化数据：财务、库存、成本等指标，本质是受控的 NL2SQL / ChatBI——把自然语言转成对数据库的查询，返回数字与图表，并标注取数口径与源单。

问非结构化文档：合同、单据、制度、经营报告，本质是带引用溯源的 RAG（检索增强生成）。

编排 + 权限 + 审计 + 界面：把上面两半拼成一个应用，套上角色权限、行级数据隔离、对话审计与可嵌入的问答界面。

## 7.2 DeepSeek 模型选择（2026 现状）

DeepSeek 官方 API 目前提供 deepseek-v4-flash 与 deepseek-v4-pro（均为 MoE、1M 超长上下文）以及 R1 推理模型；旧的 deepseek-chat / deepseek-reasoner 别名将于 2026/07/24 弃用，应直接用新模型名。API 与 OpenAI 兼容，支持流式与 function calling，并提供自动上下文缓存（命中前缀时输入按 10% 计价）。

| 模型 | 定位 | 本项目用法 |
| --- | --- | --- |
| deepseek-v4-flash | 低价高频、快 | 高频问答、意图识别、SQL 草拟、图表说明；成本敏感的默认档 |
| deepseek-v4-pro | 更强生成/推理 | 复杂经营分析、多表口径推理、报告生成 |
| DeepSeek R1 | 显式推理链、工具调用 | 原因下钻、情景模拟等需要展示推理过程的场景 |

## 7.3 软件推荐：把 DeepSeek 用到最大的组合

没有单一软件能一次满足“问数据要准 + 问文档带引用 + 权限审计 + 产品化”。发挥 DeepSeek 最大价值的做法是“编排平台 + 专用问数据引擎 + 文档 RAG”三件套，全部可自托管、原生支持 DeepSeek：

| 角色 | 推荐软件 | 为什么 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编排 / 应用 / 权限 / 界面 | Dify（自托管） | 原生接 DeepSeek，工作流+RBAC+引用+API+可嵌入；把三件套拼成一个可运营的应用 | n8n、自研(LangChain) |
| 问结构化数据 (NL2SQL / ChatBI) | DB-GPT（蚂蚁开源） | AI-native 数据应用框架，Text2SQL 优化 + 语义层 + 图表，中文与国产库场景强，支持 DeepSeek | WrenAI（现代语义层+图表）、Vanna（轻量可嵌入自研） |
| 问文档 (RAG 引用溯源) | RAGFlow | 深度文档理解 + 内置 OCR，答案给清晰引用、可视化命中片段，降低幻觉；支持团队权限与私有化 | Dify 内置知识库（更简单） |

选择逻辑：想最快跑起来、只做一个平台，用 **Dify** 单独也能做（工作流 + 知识库 + 简易 NL2SQL）。但 V1.2 对“问数据要准、要带口径、要引用源单”的硬要求，靠通用 NL2SQL 不够稳，需要一个带**语义层/指标字典**的专用引擎（DB-GPT 或 WrenAI）来保证口径一致与权限可控。若追求产品化与最大掌控，数据与 AI 组也可用 **Python + Vanna/DB-GPT 语义层 + LangChain** 直接封装成自研 AI 服务——这也是“数据与 AI 组用 Python”落地的形态。

## 7.4 让 DeepSeek 发挥最大的关键工程要点

给语义层，别裸表：不要让 DeepSeek 直接对着原始表写 SQL。先建指标字典与受控视图（毛利、账龄、齐套率、报废率等口径固定），模型只在语义层上生成查询，保证口径一致、结果可解释、可追溯到源单。

用 function calling 而非裸 SQL：把“查指标”“查单据”“跑情景模拟”定义成工具让模型调用，输入输出可校验，安全可控，避免模型自由拼 SQL 带来的越权与错算。

吃满 1M 上下文 + 命中缓存：把库表 schema、指标口径、系统提示词放在请求前缀，DeepSeek 自动上下文缓存会把这部分按 10% 计价，既降成本又稳口径。

行级权限前置：SQL 执行前统一经行级/字段级权限过滤（老板看汇总、财务看本组织、业务不看供应商底价），权限在数据层强制，而非靠提示词约束。

引用 + 审计：每个回答附“取数口径 + 源单/文档链接 + 数据截止时间”，并记录问题、生成的查询、返回数据与访问者（对应 V1.2 “单据引用、权限隔离与审计”）。

只读默认、写回走审批：AI 生成的任何调整（如预算建议）只落草稿，回到原单据审批流，绝不直接改账。

分档路由控成本：高频简单问题走 v4-flash，复杂分析走 v4-pro，需展示推理的走 R1；用缓存 + 分档把 API 成本压到最低。

## 7.5 数据流（文字示意）

用户提问 → Dify 编排（鉴权、意图判断、路由）→ 若问数据：DB-GPT/语义层用 DeepSeek 生成受控查询 → 行级权限过滤后执行 → 返回数字+图表+口径引用；若问文档：RAGFlow 检索并用 DeepSeek 生成带引用的答案 → 统一由 Dify 汇总回复，并写入审计。全链路可私有化部署，数据不出内网（DeepSeek 仅接收经脱敏/受控的提示与 schema，敏感明细可在本地过滤后再入模型）。

# 八、落地建议与风险

先跑通垂直闭环：按 V1.2 原则，先用 Java 核心 + TS 前端做通“订单→计划→生产→库存→财务”一条主线，再引入 Go(MES/设备)、Python(BI/AI) 等特种服务。

设备接入是最难、最不能纯靠工具的一环：300 台设备协议各异、要现场联调，预留专门的 MES/IoT 组与真机测试时间。

AI 问答分两期：一期用 Dify + RAGFlow 先上“问文档”（制度、合同、报告），门槛低、见效快；二期上 DB-GPT/语义层的“问数据”，需先把指标字典与权限模型做扎实。

产品化 vs 自用平衡：对外销售要求多租户与配置化，会增加工作量；若近期以自用为主，可先做单租户但预留隔离设计，避免将来重构。

# 九、技术栈速查

| 维度 | 选型 |
| --- | --- |
| 核心后端 | Java (Spring Boot) / Kotlin |
| 前端 / 门户 / BFF | TypeScript + Vue / NestJS |
| MES 实时 / 基础设施 | Go |
| 设备接入 | Go / C#（驱动偶用 C/C++） |
| APS 排程 | C++ (OR-Tools) + Java/Python 封装 |
| BI / ETL / AI | Python |
| 数据库 | PostgreSQL + ClickHouse/Doris + Redis + Kafka + ES + 时序库 |
| AI 问答大脑 | DeepSeek（v4-flash / v4-pro / R1，OpenAI 兼容 API） |
| AI 问答软件 | Dify（编排/权限）+ DB-GPT 或 WrenAI（问数据）+ RAGFlow（问文档） |
| 部署 | Docker + Kubernetes，可私有化 |